ОТЧЕТ О РАЗРАБОТКЕ - ДЕНЬ 2

Информационная система "АгроКонтроль" для предприятия по производству средств защиты растений

Дата: 07.05.2026
Статус: День 2 завершен

1. ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ

1.1. Разработка API

| Задача | Статус | Результат |
| --- | --- | --- |
| Создание проекта ASP.NET Web API | ✅ Завершено | Проект Api_work |
| Подключение к БД (Entity Framework) | ✅ Завершено | Модели сгенерированы из БД AgroControl |
| Настройка маршрутизации | ✅ Завершено | WebApiConfig, маршруты для всех контроллеров |
| Решение проблемы циклических ссылок | ✅ Завершено | Настройка JSON, ReferenceLoopHandling.Ignore |

1.2. Созданные контроллеры

| № | Контроллер | Методы | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AuthController | Login, Register, ChangePassword | ✅ |
| 2 | usersController | GET, GET/{id}, POST, PUT, DELETE | ✅ |
| 3 | BatchesController | GET, GET/active, GET/{id}, GET/{id}/steps, POST, POST/{id}/start, POST/{id}/pause, POST/{id}/resume | ✅ |
| 4 | BatchStepsController | GET, GET/{id}, POST/{id}/start, PUT/{id}/complete, POST/{id}/fix-deviation | ✅ |
| 5 | ProductsController | GET, GET/active, GET/{id}, GET/{id}/recipes, GET/{id}/techcards, POST, PUT, DELETE | ✅ |
| 6 | RecipesController | GET, GET/active, GET/{id}, GET/{id}/details, POST, POST/{id}/activate, PUT, DELETE | ✅ |
| 7 | RecipeComponentsController | GET, GET/byrecipe/{recipeId}, POST, DELETE | ✅ |
| 8 | ProductionOrdersController | GET, GET/active, GET/{id}, GET/{id}/details, POST, POST/{id}/start, POST/{id}/cancel, PUT, DELETE | ✅ |
| 9 | TechCardsController | GET, GET/active, GET/{id}, GET/{id}/details, POST, POST/{id}/activate, PUT, DELETE | ✅ |
| 10 | TechCardStepsController | GET, GET/bycard/{cardId}, GET/{id}, POST, PUT, DELETE | ✅ |
| 11 | QualityTestsController | GET, GET/pending, GET/batch/{batchId}, GET/{id}, POST, POST/create, POST/{id}/complete, POST/{id}/decision, PUT, DELETE | ✅ |
| 12 | TestResultsController | GET, GET/bytest/{testId}, GET/{id}, POST, POST/batch, PUT, DELETE | ✅ |
| 13 | ReportsController | GET/batches, GET/deviations, GET/quality, GET/equipment, GET/recipes-usage | ✅ |
| 14 | DashboardController | GET/stats, GET/recent-events, GET/active-batches-summary | ✅ |

Всего создано: 14 контроллеров, 75+ эндпоинтов

1.3. Postman Collection

| Задача | Статус | Результат |
| --- | --- | --- |
| Создание коллекции | ✅ Завершено | AgroControl_API.postman_collection.json |
| Настройка переменных | ✅ Завершено | baseUrl, token |
| Группировка эндпоинтов | ✅ Завершено | 13 групп по функциональности |

Группы эндпоинтов в Postman:

- Аутентификация (3 запроса)

- Пользователи (5 запросов)

- Продукция (8 запросов)

- Рецептуры (8 запросов)

- Компоненты рецептур (4 запроса)

- Технологические карты (8 запросов)

- Шаги техкарт (3 запроса)

- Производственные заказы (9 запросов)

- Производственные партии (7 запросов)

- Выполнение шагов (3 запроса)

- Лабораторные испытания (6 запросов)

- Результаты испытаний (3 запроса)

- Отчеты и дашборд (8 запросов)

Всего: 75+ API запросов в коллекции

2. РЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Ошибка "Self referencing loop detected" | Настройка ReferenceLoopHandling.Ignore в WebApiConfig |
| Отсутствие JWT пакетов | Установка Microsoft.IdentityModel.Tokens и System.IdentityModel.Tokens.Jwt |
| Ошибка "materials" в quality_tests | Удаление проблемного навигационного свойства из запроса |
| Ошибка преобразования datetime | Использование анонимных объектов и форматирование дат |
| Циклические ссылки в EF прокси | Использование Select() с анонимными объектами |

3. ТЕСТИРОВАНИЕ API

3.1. Сценарии тестирования

| Сценарий | Метод | Эндпоинт | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Авторизация пользователя | POST | /api/auth/login | ✅ |
| Получение списка продуктов | GET | /api/products | ✅ |
| Получение активных партий | GET | /api/batches/active | ✅ |
| Создание заказа | POST | /api/orders | ✅ |
| Запуск шага | POST | /api/batchsteps/{id}/start | ✅ |
| Завершение шага | PUT | /api/batchsteps/{id}/complete | ✅ |
| Создание испытания | POST | /api/qualitytests/create | ✅ |
| Принятие решения | POST | /api/qualitytests/{id}/decision | ✅ |
| Получение статистики | GET | /api/dashboard/stats | ✅ |
| Отчет по партиям | GET | /api/reports/batches | ✅ |

3.2. Результаты тестирования

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Эндпоинтов протестировано | 20+ |
| Успешных ответов (200) | ✅ |
| Ошибок авторизации (401) | ✅ (при отсутствии токена) |
| Ошибок валидации (400) | ✅ (при некорректных данных) |
| Ошибок не найдено (404) | ✅ |

4. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

text

Api_work/

├── App_Start/

│   ├── WebApiConfig.cs          # Настройка маршрутов и JSON

│   ├── RouteConfig.cs

│   ├── FilterConfig.cs

│   └── BundleConfig.cs

├── Controllers/

│   ├── AuthController.cs

│   ├── usersController.cs

│   ├── BatchesController.cs

│   ├── BatchStepsController.cs

│   ├── ProductsController.cs

│   ├── RecipesController.cs

│   ├── RecipeComponentsController.cs

│   ├── ProductionOrdersController.cs

│   ├── TechCardsController.cs

│   ├── TechCardStepsController.cs

│   ├── QualityTestsController.cs

│   ├── TestResultsController.cs

│   ├── ReportsController.cs

│   └── DashboardController.cs

├── Models/

│   ├── AgroControlEntities1.edmx   # Entity Framework модель

│   └── (сгенерированные классы)

├── Scripts/

├── Views/

├── Global.asax

├── Web.config

└── packages.config

5. POSTMAN COLLECTION

5.1. Переменные коллекции

| Переменная | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| baseUrl | http://localhost:5000/api | Базовый URL API |
| token | (JWT токен) | Токен авторизации |

5.2. Пример запроса (Login)

json

POST {{baseUrl}}/auth/login

Content-Type: application/json

{

"Username": "tech.ivanov",

"Password": "hash123"

}

Ответ:

json

{

"id": 1,

"username": "tech.ivanov",

"full_name": "Иванов Иван Петрович",

"role": "technologist",

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",

"expires_in": 86400

}

6. ИТОГОВЫЙ СТАТУС ПРОЕКТА

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ВЫПОЛНЕНО ЗА ДЕНЬ 2                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ✅ Разработка API (14 контроллеров, 75+ эндпоинтов)             │

│  ✅ Аутентификация и авторизация (JWT токены)                    │

│  ✅ CRUD операции для всех сущностей                             │

│  ✅ Управление рецептурами и техкартами                          │

│  ✅ Управление заказами и партиями                               │

│  ✅ Выполнение шагов с фиксацией отклонений                      │

│  ✅ Лабораторный контроль качества                               │

│  ✅ Отчеты и дашборд                                             │

│  ✅ Решение проблем с циклическими ссылками                      │

│  ✅ Postman Collection (75+ запросов)                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. ИТОГ ЗА 2 ДНЯ

| День | Задачи | Статус |
| --- | --- | --- |
| День 1 | Анализ, проектирование, БД, UML диаграммы | ✅ Завершен |
| День 2 | API разработка, контроллеры, Postman | ✅ Завершен |

8. ПЛАН НА ДЕНЬ 3

| № | Задача | Приоритет | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Desktop модуля технолога | Высокий | WPF приложение (работа с рецептурами, заказами) |
| 2 | Разработка Desktop модуля лаборатории | Высокий | WPF приложение (испытания, результаты) |
| 3 | Разработка Desktop модуля аппаратчика | Высокий | WPF приложение (выполнение шагов) |
| 4 | Интеграция с API | Высокий | HTTP клиенты для всех модулей |
| 5 | Финальное тестирование | Средний | Проверка всех сценариев |

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За День 2 полностью выполнены все задачи по разработке API:

- 14 контроллеров обеспечивают полный функционал системы

- JWT аутентификация защищает все эндпоинты

- Postman Collection позволяет тестировать все API методы

- Решены проблемы с циклическими ссылками и сериализацией JSON

API готов к интеграции с desktop-клиентами!

Отчет подготовил: Разработчик
Дата: 07.05.2026
Статус: День 2 завершен успешно ✅